# MANAJEMEN RESIKO & RANCANGAN BIAYA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS KANTOR

Mata Kuliah

Implementasi Proyek

Dosen Pengampu

Arry Avorizano

Diusulkan Oleh :

⁠ Rifqi Hakim : 2303015098 
Nadita Eka Pratiwi Atmaja Putri : 2303015022
Saad : 2303015063
Muhammad Bagus Kautsar : 2003015047
Ahmad Varizal : 2303015077

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
2026

1.Rancangan Anggaran Biaya

- Biaya Perencanaan & Analisis

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikasi masalah | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 2 | Studi literatur | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 3 | Analisis sistem berjalan | 1 | paket | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| 4 | Penyusunan proposal | 1 | paket | Rp 125.000 | Rp 125.000 |

- Biaya Perancangan Sistem

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Use Case Diagram | 1 | paket | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| 2 | DFD & Activity Diagram | 1 | paket | Rp 75.000 | Rp 75.000 |
| 3 | Flowchart | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 4 | Desain database (ERD) | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 5 | Desain arsitektur sistem | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |

- Biaya Pengembangan Sistem

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup environment | 1 | paket | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 2 | Modul login & autentikasi | 1 | modul | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 3 | Dashboard | 1 | modul | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 4 | CRUD data barang | 1 | modul | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 5 | Modul supplier | 1 | modul | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 6 | Modul transaksi barang | 1 | modul | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 7 | Integrasi database | 1 | paket | Rp 100.000 | Rp 100.000 |

- Biaya Pengujian Sistem

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blackbox testing | 1 | paket | Rp 150.000 | Rp 150.000 |
| 2 | Perbaikan bug | 1 | paket | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 3 | Uji coba sistem | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |

- Biaya Dokumentasi & Pelaporan

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentasi sistem (screenshot) | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
| 2 | Penyusunan laporan akhir | 1 | paket | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
| 3 | Pembuatan presentasi | 1 | paket | Rp 50.000 | Rp 50.000 |

- Rekapitulasi Total Biaya

| No | Komponen | Total |
| --- | --- | --- |
| A | Perencanaan & Analisis | Rp 300.000 |
| B | Perancangan Sistem | Rp 300.000 |
| C | Pengembangan Sistem | Rp 1.000.000 |
| D | Pengujian Sistem | Rp 300.000 |

# 2.Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, serta mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Inventaris Kantor (SIMIK). Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kegagalan sistem, keterlambatan proyek, serta ketidaksesuaian hasil dengan kebutuhan pengguna.

Dalam proyek ini, pendekatan manajemen risiko dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, hingga penyusunan strategi mitigasi dan pengendalian risiko.

## Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh tahapan pengembangan sistem, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Risiko yang diidentifikasi dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut:

### 1. Risiko Teknis

Risiko yang berkaitan dengan aspek teknologi dan pengembangan sistem.

- Kesalahan dalam penulisan kode (bug/error)

- Kegagalan koneksi database

- Kesalahan perancangan struktur database

- Ketidaksesuaian logika program (khususnya pada perhitungan stok)

- Ketergantungan pada framework Laravel dan tools pendukung

### 2. Risiko Manajerial

Risiko yang berkaitan dengan pengelolaan proyek.

- Keterlambatan penyelesaian proyek

- Perencanaan waktu yang kurang optimal

- Kurangnya dokumentasi selama pengembangan

- Perubahan kebutuhan sistem di tengah proyek

### 3. Risiko Operasional

Risiko yang muncul saat sistem digunakan.

- Sistem sulit digunakan (tidak user-friendly)

- Human error saat input data

- Kurangnya pelatihan pengguna

- Kesalahan dalam penggunaan fitur transaksi

### 4. Risiko Keamanan Data

- Kehilangan data akibat tidak adanya backup

- Akses tidak sah ke sistem

- Kesalahan konfigurasi autentikasi

## Analisis dan Penilaian Risiko

Setiap risiko dianalisis berdasarkan dua parameter utama:

- Probabilitas (Kemungkinan Terjadi)

  - Rendah (1): Jarang terjadi

  - Sedang (2): Kadang terjadi

  - Tinggi (3): Sering terjadi

- Dampak (Impact)

  - Rendah (1): Tidak mengganggu sistem secara signifikan

  - Sedang (2): Mengganggu sebagian fungsi sistem

  - Tinggi (3): Menghambat atau merusak sistem secara keseluruhan

Nilai risiko dihitung dengan rumus:

Risk Score = Probabilitas × Dampak

## Tabel Analisis Risiko Detail

| No | Risiko | Kategori | Prob | Dampak | Skor | Level | Penjelasan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bug pada sistem | Teknis | 3 | 3 | 9 | Tinggi | Error dapat menyebabkan sistem gagal berjalan |
| 2 | Kesalahan logika stok | Teknis | 3 | 3 | 9 | Tinggi | Stok barang tidak akurat |
| 3 | Database tidak konsisten | Teknis | 2 | 3 | 6 | Tinggi | Relasi tabel salah |
| 4 | Koneksi database gagal | Teknis | 2 | 2 | 4 | Sedang | Sistem tidak bisa diakses |
| 5 | Keterlambatan proyek | Manajerial | 2 | 2 | 4 | Sedang | Target waktu tidak tercapai |
| 6 | Perubahan kebutuhan sistem | Manajerial | 2 | 3 | 6 | Tinggi | Harus revisi fitur |
| 7 | Sistem sulit digunakan | Operasional | 2 | 2 | 4 | Sedang | User kesulitan |
| 8 | Human error input data | Operasional | 3 | 2 | 6 | Tinggi | Data tidak valid |
| 9 | Kehilangan data | Keamanan | 1 | 3 | 3 | Sedang | Tidak ada backup |
| 10 | Akses Tidak sah | Keamanan | 1 | 3 | 3 | Sedang | Data bisa disalahgunakan |

## Matriks Risiko

Klasifikasi tingkat risiko berdasarkan skor:

| Skor | Level Risiko | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Rendah | Risiko dapat diabaikan sementara |
| 4–6 | Sedang | Perlu pengawasan |
| 7–9 | Tinggi | Harus segera ditangani |

## Strategi Mitigasi Risiko

Strategi mitigasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko.

### 1. Strategi Preventif (Pencegahan)

- Membuat perencanaan proyek yang matang (WBS & timeline)

- Menggunakan standar coding Laravel (MVC)

- Mendesain database dengan ERD sebelum implementasi

- Validasi kebutuhan sistem di awal

- Backup database secara berkala

### 2. Strategi Detektif (Deteksi Dini)

- Melakukan testing setiap modul selesai dibuat

- Menggunakan validasi input pada form

- Monitoring error menggunakan log Laravel

- Melakukan review kode secara berkala

### 3. Strategi Korektif (Perbaikan)

- Debugging saat terjadi error

- Revisi sistem jika tidak sesuai kebutuhan

- Restore data dari backup

- Perbaikan UI/UX berdasarkan feedback pengguna

## Rencana Mitigasi Risiko Detail

| Risiko | Mitigasi | Tools/Metode |
| --- | --- | --- |
| Bug sistem | Testing berkala | Laravel Debug, Testing manual |
| Kesalahan stok | Validasi otomatis | Logika transaksi & trigger |
| Database error | Desain ERD | MySQL / PostgreSQL |
| Kehilangan data | Backup rutin | Export database |
| Human error | Validasi input | Form validation Laravel |
| Akses ilegal | Sistem login | Laravel Authentication |

## Monitoring dan Evaluasi Risiko

Monitoring dilakukan selama proses pengembangan dengan cara:

- Evaluasi mingguan progres proyek

- Pengecekan fitur yang sudah selesai

- Pengujian sistem secara berkala

- Dokumentasi setiap perubahan sistem

Evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan bahwa strategi mitigasi yang diterapkan berjalan efektif dan mampu mengurangi dampak risiko.

## Kesimpulan

Manajemen risiko dalam pengembangan sistem SIMIK sangat penting untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai target. Dengan adanya identifikasi, analisis, serta strategi mitigasi yang jelas, potensi masalah dapat diminimalisir sejak awal. Risiko dengan tingkat tinggi seperti bug sistem, kesalahan logika stok, dan ketidaksesuaian kebutuhan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan proyek.