# WORK BREAKDOWN STRUCTURE
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS KANTOR

Mata Kuliah

Implementasi Proyek

Dosen Pengampu

Arry Avorizano

Diusulkan Oleh :

⁠Rifqi Hakim : 2303015098
Nadita Eka Pratiwi Atmaja Putri : 2303015022
Saad : 2303015063
Muhammad Bagus Kautsar : 2003015047 
Ahmad Varizal : 2303015077

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
2026

## 1.1 Inisiasi & Perencanaan

Tahap awal untuk memahami masalah dan merancang arah proyek.

- 1.1.1 Identifikasi masalah
Mengidentifikasi permasalahan pada sistem inventaris yang masih manual atau kurang efisien, seperti pencatatan barang yang tidak terstruktur.

- 1.1.2 Studi literatur
Mengumpulkan referensi dari jurnal, buku, atau internet terkait sistem inventaris, Laravel, dan metode pengembangan sistem.

- 1.1.3 Analisis sistem berjalan
Menganalisis bagaimana proses inventaris saat ini dilakukan (misalnya menggunakan Excel/manual).

- 1.1.4 Penentuan ruang lingkup
Menentukan batasan sistem, seperti hanya mengelola barang kantor (tidak termasuk aset besar atau keuangan).

- 1.1.5 Penyusunan proposal
Membuat dokumen proposal proyek yang berisi latar belakang, tujuan, metode, dan rencana pengerjaan.

## 1.2 Analisis Kebutuhan

Menentukan kebutuhan sistem secara detail.

- 1.2.1 Analisis kebutuhan fungsional
Menentukan fitur utama seperti login, CRUD barang, transaksi masuk/keluar, dan laporan.

- 1.2.2 Analisis kebutuhan non-fungsional
Menentukan kebutuhan seperti keamanan, performa, dan kemudahan penggunaan (user-friendly).

- 1.2.3 Penyusunan SRS (Software Requirement Specification)
Mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem secara formal.

## 1.3 Perancangan Sistem

Membuat desain sistem sebelum coding.

- 1.3.1 Pembuatan Use Case Diagram
Menggambarkan interaksi antara user (admin/staff) dengan sistem.

- 1.3.2 Pembuatan DFD & Activity Diagram
Menjelaskan alur data dan proses dalam sistem.

- 1.3.3 Pembuatan Flowchart
Menampilkan alur logika proses seperti login atau transaksi.

- 1.3.4 Perancangan arsitektur sistem
Mendesain struktur aplikasi Laravel (MVC: Model, View, Controller).

## 1.4 Perancangan Antarmuka (UI/UX)

Mendesain tampilan aplikasi.

- 1.4.1 Desain halaman login
Tampilan form login untuk autentikasi user.

- 1.4.2 Desain dashboard
Halaman utama berisi ringkasan data (jumlah barang, stok, dll).

- 1.4.3 Desain halaman data barang
Tampilan untuk melihat dan mengelola data barang.

- 1.4.4 Desain halaman transaksi
Halaman untuk mencatat barang masuk dan keluar.

## 1.5 Implementasi Modul Inti

Mulai proses coding fitur utama.

- 1.5.1 Setup environment
Instalasi tools seperti XAMPP, Composer, dan database (MySQL).

- 1.5.2 Implementasi modul login
Membuat sistem autentikasi menggunakan Laravel Auth.

- 1.5.3 Implementasi dashboard
Menampilkan data statistik dari database.

- 1.5.4 Implementasi CRUD data barang
Fitur tambah, edit, hapus, dan tampil data barang.

## 1.6 Implementasi Modul Transaksi

Mengelola proses keluar-masuk barang.

- 1.6.1 Implementasi modul supplier
Mengelola data pemasok barang.

- 1.6.2 Implementasi barang masuk
Mencatat barang yang masuk ke gudang.

- 1.6.3 Implementasi barang keluar
Mencatat barang yang keluar/digunakan.

## 1.7 Implementasi Laporan

Menyediakan fitur pelaporan.

- 1.7.1 Implementasi laporan inventaris
Menampilkan laporan data barang dan transaksi.

- 1.7.2 Validasi stok otomatis
Sistem otomatis menghitung stok berdasarkan transaksi.

- 1.7.3 Penyempurnaan fitur
Optimasi dan penambahan fitur kecil (misal filter, export).

## 1.8 Testing & Dokumentasi

Memastikan sistem berjalan dengan baik.

- 1.8.1 Pengujian sistem (Blackbox Testing)
Menguji fungsi sistem tanpa melihat kode.

- 1.8.2 Perbaikan bug
Memperbaiki error yang ditemukan saat testing.

- 1.8.3 Dokumentasi sistem
Mengambil screenshot dan menjelaskan fitur.

- 1.8.4 Penyusunan laporan akhir
Menyusun laporan proyek/skripsi/magang.

- 1.8.5 Persiapan presentasi
Membuat PPT dan demo sistem.

## 1.9 Deployment

Mempublikasikan aplikasi agar bisa digunakan.

- 1.9.1 Setup server lokal
Menyiapkan server (localhost atau hosting).

- 1.9.2 Deploy aplikasi
Upload project Laravel ke server.

- 1.9.3 Uji coba sistem
Testing ulang setelah deploy.

## 1.10 Maintenance

Tahap setelah sistem digunakan.

- 1.10.1 Monitoring sistem
Memantau performa dan penggunaan sistem.

- 1.10.2 Perbaikan error minor
Memperbaiki bug kecil yang muncul setelah digunakan.