# PROJECT CHARTER
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTARIS KANTOR

Mata Kuliah

Implementasi Proyek

Dosen Pengampu

Arry Avorizano

Diusulkan Oleh :

⁠Rifqi Hakim : 2303015098
Nadita Eka Pratiwi Atmaja Putri : 2303015022
Saad : 2303015063

.

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA 
2026

Proyek: Sistem Informasi Manajemen Inventaris Kantor

Manajer Proyek: Rifqi Hakim

# 1. Ringkasan Eksekutif

Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah Sistem Informasi Manajemen Inventaris Kantor berbasis web yang dapat membantu proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan inventaris secara lebih terstruktur dan efisien.

Sistem ini akan digunakan oleh Admin untuk mengelola data barang, mencatat transaksi barang masuk dan barang keluar, serta menghasilkan laporan inventaris secara cepat dan akurat.

Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan inventaris yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan buku atau spreadsheet dapat digantikan dengan sistem yang lebih terorganisir, aman, dan mudah digunakan.

# 2. Pertimbangan Studi Kasus Bisnis

Banyak instansi atau kantor masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan inventaris. Cara ini sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti:

- Kesalahan pencatatan data

- Kesulitan mencari informasi barang

- Ketidaksesuaian jumlah stok

- Proses pembuatan laporan yang lambat

Dengan adanya sistem informasi inventaris berbasis web, proses pengelolaan data inventaris dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi kerja admin dalam mengelola aset kantor.

# 3. Deskripsi Proyek

## 3.1 Ruang Lingkup

### 3.1.1 Termasuk dalam Lingkup

- Sistem login admin

- Dashboard admin

- Manajemen data barang

- Pencatatan barang masuk

- Pencatatan barang keluar

- Manajemen data supplier

- Sistem laporan inventaris

- Penyimpanan data menggunakan database MySQL

### 3.1.2 Di Luar Lingkup

- Sistem pembelian barang otomatis

- Integrasi dengan sistem akuntansi

- Aplikasi mobile (Android / iOS)

- Integrasi dengan sistem barcode atau RFID

### 3.1.3 Pernyataan Ruang Lingkup

Pengembangan sistem informasi berbasis web yang memungkinkan admin untuk mengelola data inventaris kantor secara terpusat melalui dashboard administrasi.

## 3.2 Kriteria Keberhasilan

Proyek dianggap berhasil jika:

- Sistem dapat digunakan oleh admin untuk mengelola data inventaris

- Proses pencatatan barang masuk dan keluar berjalan dengan baik

- Sistem dapat menghasilkan laporan inventaris

- Sistem berjalan stabil tanpa error besar

- Semua fitur utama selesai sesuai jadwal proyek

## 3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

- Manajemen: Sistem inventaris dapat membantu pengelolaan aset kantor

- Admin: Sistem mudah digunakan untuk mengelola data barang

- Organisasi: Data inventaris tersimpan dengan aman dan terstruktur

## 3.4 Produk yang Dihasilkan

Produk yang dihasilkan dari proyek ini adalah:

- Sistem Informasi Manajemen Inventaris Kantor berbasis web

- Dashboard admin untuk pengelolaan inventaris

- Database inventaris

- Dokumentasi sistem

- Panduan penggunaan sistem

## 3.5 Fitur Sistem

Fitur utama sistem meliputi:

- Login admin

- Dashboard sistem

- Manajemen data barang (Tambah, Edit, Hapus)

- Manajemen supplier

- Pencatatan barang masuk

- Pencatatan barang keluar

- Laporan inventaris

## 3.6 Batasan

Beberapa batasan dalam proyek ini adalah:

- Sistem hanya memiliki satu aktor yaitu Admin

- Sistem berbasis web dan berjalan di server lokal

- Waktu pengerjaan proyek dibatasi 13 minggu

- Sistem tidak terintegrasi dengan aplikasi lain

## 3.7 Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam proyek ini antara lain:

- Data inventaris akan dimasukkan oleh admin

- Sistem dijalankan pada komputer yang memiliki web server (XAMPP)

- Browser modern tersedia untuk mengakses sistem

- Admin memahami dasar penggunaan komputer

## 3.8 Risiko dan Strategi Mitigasi

| No | Risiko | Kemungkinan | Dampak |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keterlambatan pengerjaan proyek | Sedang | Sedang |
| 2 | Kesalahan desain database | Sedang | Tinggi |
| 3 | Bug pada sistem | Tinggi | Tinggi |
| 4 | Kehilangan data | Rendah | Tinggi |
| 5 | Kesalahan input data | Sedang | Sedang |

# 4. Biaya, Waktu, dan Sumber Daya

## 4.1 Estimasi Biaya

| ## Komponen | ## Estimasi Biaya |
| --- | --- |
| ## Perancangan Sistem | ## - |
| ## Pengembangan Sistem | ## - |
| ## Pengujian Sistem | ## - |
| ## Dokumentasi | ## - |
| ## Total | ## - |

## 4.2 Jadwal dan Tonggak Waktu

| Kegiatan | Target |
| --- | --- |
| Analisis kebutuhan | Minggu 1–2 |
| Perancangan sistem | Minggu 3–4 |
| Implementasi sistem | Minggu 5–9 |
| Pengujian sistem | Minggu 10–11 |
| Dokumentasi | Minggu 12 |
| Finalisasi proyek | Minggu 13 |

## 4.3 Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan dalam proyek ini:

- 1 Developer (Rifqi Hakim)

- Laptop/Komputer pengembangan

- Web server (XAMPP / Apache)

- Database MySQL

- Browser untuk pengujian sistem

# 5. Pendekatan

## 5.1 Metodologi

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Waterfall, yang terdiri dari beberapa tahapan:

- Analisis kebutuhan sistem

- Perancangan sistem

- Implementasi

- Pengujian

- Dokumentasi

## 5.2 Manajemen Perubahan

### 5.2.1 Perubahan Proyek

Jika terjadi perubahan kebutuhan sistem, maka perubahan tersebut harus dianalisis terlebih dahulu sebelum diterapkan.

### 5.2.2 Manajemen Konfigurasi

Seluruh kode sumber dan dokumen proyek akan disimpan dan dikelola secara terstruktur untuk memudahkan pengembangan.

### 5.2.3 Perubahan Organisasi

Admin yang menggunakan sistem akan diberikan panduan penggunaan agar dapat menggunakan sistem dengan baik.

# 6. Tata Kelola dan Pemangku Kepentingan

## 6.1 Struktur Tim

- Manajer Proyek: Rifqi Hakim

- Developer: Rifqi Hakim

- Pengguna Sistem: Admin

## 6.2 Peran dan Tanggung Jawab

- Manajer Proyek: Mengelola dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana

- Developer: Mengembangkan sistem dan melakukan pengujian

- Admin: Menggunakan sistem untuk mengelola data inventaris

## 6.3 Stakeholder Lain

- Pihak kantor atau organisasi yang menggunakan sistem

- Admin sebagai pengguna utama sistem

# Lampiran

## Lampiran 1: Referensi dan Dokumen Terkait

Dokumen pendukung proyek:

- Dokumen Proposal Proyek

- Software Requirement Specification (SRS)

- Use Case Diagram

- Data Flow Diagram (DFD)

- Class Diagram

- Activity Diagram

- Work Breakdown Structure (WBS)

- Gantt Chart